**УТВЕРЖДАЮ:**

**Распоряжением**

**Главы администрации**

**МО «Евпраксинский сельсовет»**

**№\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод весной 2013г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Оформление разрешения на право пользования недрами на карьеры, используемые на противопаводковые мероприятия и согласование с министерством объемы извлекаемого грунта, условия использования недрами разрабатываемого участка | Апрель | Воронков В.А.  Шмидт М.А. |
| 2. | Определение мест разработки карьеров для забора грунта на укрепление в/валов   1. Бугор Лисий 2. Бугор Посольский | Март | Администрация МС «Приволжский район» |
| 3. | Обследование состояния в/валов населенных пунктов и объектов производства | Март | Фаст Е.Н.  Шмидт М.А. |
| 4. | Заключение договоров с организациями предприятиями, независимо от форм собственности, на проведение берегоукрепительных работ | Март | Фаст Е.Н. |
| 5. | Своевременный завоз ГСМ на проведение берегоукрепительных работ | Март | Фаст Е.Н. |
| 6. | Обеспечение правопорядка при возникновении ЧС | В период паводка | УУП |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства представителей и организаций, учреждений личного состава мобильных групп инженерной и автотранспортной техники | В период паводка | Руководители организаций и учреждений |
| 8. | Проведение разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего паводка | Март-апрель | Комиссия ЧС |
| 9. | Создание мобильных отрядов на базе предприятий и организаций для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | Март | Руководители организаций |
| 10. | Подготовка и представление в ЧПК района отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | В 10 дневный срок после поступления на счет для использования | Вильданова Л.А.  Фаст Е.Н. |
| 11. | При осложнении паводковой обстановки определение пунктов временного размещения эвакуируемого населения, их развертывание и организация работы | По решению ЧПК | Воронков В.А. |